WZÓR UMOWY

UMOWA Nr…../2010

Zawarta w dniu …………….r. w Inowrocławiu 
pomiędzy:
Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez

Starostę Inowrocławskiego – Tadeusza Majewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Berendt

z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław,

zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na opracowaniu numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej dla miast: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość oraz załadowanie w trybie wsadowym opracowanej mapy numerycznej do bazy danych systemu EWID2007. Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do umowy.

§ 2

- Wszelkie koszty związane z realizacją umowy ponosi Wykonawca.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do 31.10.2011 r.

§ 4

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest dokonanie protokolarnego odbioru przedmiotu

umowy przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i stwierdzenie, że praca została

wykonana prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie złożenie operatu technicznego oraz podpisanie przez obie strony protokołu odbioru prac.

§ 5

- Cenę za wykonanie całości prac określonych w § 1, ustala się na kwotę brutto:

……………………………………………………………………....(słownie złotych:…………………..……………………………………………...) zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1  nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego 
z uwzględnieniem zapisów § 4.

- Dopuszcza się złożenie czterech faktur częściowych za wykonane prace dla każdego z miast proporcjonalnie do ich wielkości, których podstawę wystawienia stanowić będzie protokół wykonania i odbioru częściowego prac zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 6

1.  W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz jeżeli zostanie przekroczony                termin realizacji prac – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy   po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane usługi na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowna w wysokości 15%

ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności , za które

odpowiada Wykonawca.

2   Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a)   2% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac,

b)   1 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy

odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad.

3.  Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę  umowną w wysokości 15%

ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności , za które

odpowiada Zamawiający.

4.   Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającą wysokość kary

umownej.

§ 8

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonanej części przedmiotu umowy.

§ 9

Należność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeżeń pracę, płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej zgodnie z § 4.

§ 10

Dokumenty powstałe w wyniku wykonania umowy stają się własnością państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu praw autorskich.

§ 11

Zamiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa niniejsza sporządzana została w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) otrzymuje Zamawiający, 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:								Wykonawca:

……………………….   					……………………………